个人周报

报告期：2017-06-06至 2017-06-13

报告人：吴世林

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1. [编写教师列表和教师详情页的后台](http://www.hostedredmine.com/issues/673019) | 2017-06-06~ 2017-06-13 | 100% |

* **问题和关注点**

**下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1[编写主页对应的后台并进行主页美化](http://www.hostedredmine.com/issues/675974) | 2017-06-13~2017-06-20 |  |