个人周报

报告期：2017-05-02至 2017-05-09

报告人：周钰凯

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.完成需求说明书的编写 | 2017-05-03~2016-05-05 | 100% |

* **问题和关注点**

需求说明书的编写

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.界面原型设计内容 | 2017-05-09~2017-05-10 | 100% |
| 2.编写数据库设计文档 | 2017-05-09~2017-05-11 | 100% |