个人周报

报告期：2017-05-30至 2017-06-06

报告人：周钰凯

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.个人中心前台页编写 | 2017-05-30~2017-06-06 | 100% |
| 2.登录注册后台代码编写 | 2017-05-30~2017-05-31 | 100% |

* **问题和关注点**

数据库设计

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.个人中心后台代码编写 | 2017-06-06~2017-06-13 | 100% |