个人周报

报告期：2017-05-09至 2017-05-16

报告人：王天昊

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1. 需求分析 | 2017-5-3~2014-5-11 | 60% |
| 1. 编写功能列表 | 2017-5-3~2017-5-3 |  |
| 1. 编写可行性分析文档 | 2017-5-4~2017-5-8 | 100% |

* **问题和关注点**

需求分析和可行性分析文档编写完成，项目可行性在分析下出现了许多难点

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1. 项目开发模块的设计和分配 | 2017-5-9~2017-5-14 | 100% |
| 1. 数据库设计 | 2017-5-9~2017-5-14 | 100% |
| 1. 确定编码环境 | 2017-5-9~2017-5-14 | 100% |
| 1. 编码前期的框架以及插件准备 | 2017-5-10~2017-5-14 | 100% |