个人周报

报告期：2017-05-16至 2017-05-23

报告人：王天昊

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1. 技术难点和开发环境确认 | 2017-5-15~2017-5-19 | 100% |
| 1. 系统框架及使用插件的整理 | 2017-5-15~2017-5-19 | 100% |
| 1. 课程列表及课程详情页的编 | 2017-5-15~2017-5-19 | 80% |
| 1. 完善导航栏并进行现有页面的整合 | 2017-5-25~2017-5-26 | 100% |

* **问题和关注点**

框架，插件，开发环境正式确认，转入开发流程

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1. 编写课程列表和课程详情的后台 | 2017-5-31~2017-6-2 | 100% |