个人周报

报告期：2017-05-02至 2017-05-09

报告人：赵静华

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1. 分析查找网站需要使用的插件 | 2017-05-11~2016-05-12 | 100% |
| 2. 商讨并编写数据库设计文档 | 2017-05-09~2017-05-11 | 100% |

* **问题和关注点**

研究视频各种视频播放插件的使用方法

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1. 整理课程管理模块所需插件以及实现方法 | 2017-05-16~2017-05-21 | 100% |
| 2. 课程管理页面静态页编写 | 2017-05-16`2017-05-21 | 100% |