* **项目仪表板**

项目进度图

* **上周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1. 需求分析 | 2017-5-3~2014-5-11 | 王天昊 | 进行中 |
| 1. 编写功能列表 | 2017-5-3~2017-5-3 | 王天昊 | 完成 |
| 1. 编写需求文档 | 2017-5-3~2017-5-4 | 周钰凯 | 已完成 |
| 1. 界面原型设计 | 2017-5-3~2017-5-9 | 吴世林、吕一帆 | 进行中 |
| 1. 研究各种视频播放插件的使用方法 | 2017-5-4~2017-5-6 | 赵静华 | 完成 |
| 1. 查询资料防止视频下载的方法 | 2017-5-3~2017-5-3 | 吴世林 | 完成 |
| 1. 编写可行性分析文档 | 2017-5-4~2017-5-8 | 王天昊、赵静华 | 完成 |

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 完成情况 |
| 1. 需求分析 | 2017-5-3~2014-5-11 | 王天昊 | 60% |
| 2. 编写功能列表 | 2017-5-3~2017-5-3 | 王天昊 | 100% |
| 1. 编写需求文档 | 2017-5-3~2017-5-4 | 周钰凯 | 100% |
| 1. 界面原型设计 | 2017-5-3~2017-5-9 | 吴世林、吕一帆 | 50% |
| 1. 研究各种视频播放插件的使用方法 | 2017-5-4~2017-5-6 | 赵静华 | 100% |
| 1. 查询资料防止视频下载（视频安全保护）的方法 | 2017-5-3~2017-5-3 | 吴世林 | 100% |
| 1. 编写可行性分析文档 | 2017-5-4~2017-5-8 | 王天昊、赵静华 | 100% |

* **问题和关注点**

本周任务主要在项目的前期准备和部分系统设计包括项目可行性分析，项目功能列表的选择和排序，与视频相关的视频保护，前端界面原型的设计，系统架构基础设计。

* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1. 界面原型设计 | 2017-5-3~2017-5-9 | 吕一帆、吴世林 | 100% |
| 1. 项目开发模块的设计和分配 | 2017-5-9~2017-5-14 | 王天昊 | 100% |
| 1. 数据库设计 | 2017-5-9~2017-5-14 | 周钰凯、赵静华、王天昊 | 100% |
| 1. 确定编码环境 | 2017-5-9~2017-5-14 | 王天昊、赵静华 | 100% |
| 1. 编码前期的框架以及插件准备 | 2017-5-10~2017-5-14 | 王天昊、周钰凯 | 100% |