* **项目仪表板**

项目进度图

* **上周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1. 编写登录注册，教师个人中心，教师介绍列表页 | 2017-5-8~2017-5-11 | 吕一帆、吴世林 | 0% |
| 1. 编写数据库设计文档 | 2017-5-8~2017-5-11 | 周钰凯 | 0% |
| 1. 分析并查找网站所需要的插件 | 2017-5-8~2017-5-11 | 赵静华 | 0% |

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 完成情况 |
| 1. 编写登录注册，教师个人中心，教师介绍列表页 | 2017-5-8~2017-5-11 | 吕一帆、吴世林 | 100% |
| 1. 编写数据库设计文档 | 2017-5-8~2017-5-11 | 周钰凯 | 100% |
| 1. 分析并查找网站所需要的插件 | 2017-5-8~2017-5-11 | 赵静华 | 100% |

* **问题和关注点**

本周任务主要在于编写前台界面原型、数据库设计文档和查找网站所需要的插件，界面原型有登录注册页、教师个人中心及列表介绍页

* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1. 技术难点和开发环境确认 | 2017-5-15~2017-5-19 | 王天昊 | 100% |
| 1. 系统框架及使用插件的整理 | 2017-5-15~2017-5-19 | 王天昊 | 100% |
| 1. 个人中心模块页面编写 | 2017-5-15~2017-5-19 | 周钰凯 | 100% |
| 1. 课程管理页面静态页编写、课程新建页的编写 | 2017-5-15~2017-5-19 | 赵静华 | 100% |
| 1. 教师列表静态页编写 | 2017-5-15~2017-5-19 | 吴世林 | 100% |
| 1. 编写最新动态模块的静态页 | 2017-5-15~2017-5-19 | 吕一帆 | 100% |
| 1. 课程列表及课程详情页的编 | 2017-5-15~2017-5-19 | 王天昊 | 100% |