* **项目仪表板**

项目进度图

* **上周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1. 编写课程修改页 | 2017-5-22~2017-5-26 | 赵静华 | 0% |
| 1. 完善顶部导航栏，完成现有页面整合 | 2017-5-22~2017-5-26 | 王天昊 | 0% |
| 1. 服务器配置 | 2017-5-22~2017-5-26 | 王天昊 | 0% |

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1. 编写课程修改页 | 2017-5-22~2017-5-26 | 赵静华 | 100% |
| 1. 完善顶部导航栏，完成现有页面整合 | 2017-5-22~2017-5-26 | 王天昊 | 100% |
| 1. 服务器配置 | 2017-5-22~2017-5-26 | 王天昊 | 100% |

* **问题和关注点**

本周任务主要在于编写前台课程修改页、完善顶部导航栏与现有页面整合以及服务器配置的完善

* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1. 登录注册的后台完善 | 2017-5-31~2017-6-2 | 周钰凯 | 0% |
| 1. 课程管理模块的后台编写 | 2017-5-31~2017-6-2 | 赵静华 | 0% |
| 1. 编写教师列表和教师详情页的后台 | 2017-5-31~2017-6-2 | 吴世林 | 0% |
| 1. 编写课程列表和课程详情的后台 | 2017-5-31~2017-6-2 | 王天昊 | 0% |