* **项目仪表板**

项目进度图

* **上周安排**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务 | | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1. 技术难点和开发环境确认 | 2017-5-15~2017-5-19 | | 王天昊 | 100% |
| 1. 系统框架及使用插件的整理 | 2017-5-15~2017-5-19 | | 王天昊 | 100% |
| 1. 个人中心模块页面编写 | 2017-5-15~2017-5-19 | | 周钰凯 | 100% |
| 1. 课程管理页面静态页编写、课程新建页的编写 | 2017-5-15~2017-5-19 | | 赵静华 | 100% |
| 1. 教师列表静态页编写 | 2017-5-15~2017-5-19 | | 吴世林 | 100% |
| 1. 编写最新动态模块的静态页 | 2017-5-15~2017-5-19 | | 吕一帆 | 100% |
| 1. 课程列表及课程详情页的编 | 2017-5-15~2017-5-19 | | 王天昊 | 100% |

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 完成情况 |
| 1 教师列表静态页编写 | 2017-5-18~2017-5-21 | 吴世林 | 100% |
| 2课程新建页编写 | 2017-5-18~2017-5-22 | 赵静华 | 100% |
| 3编写课程修改页 | 2017-5-22~2017-5-24 | 赵静华 | 100% |
| 4课程列表及课程详情页编写 | 2017-5-19~2017-5-23 | 王天昊 | 100% |
| 5编写最新动态模块静态页 | 2017-5-18~2017-5-23 | 吕一帆 | 100% |
| 6编写首页静态页 | 2017-5-23~2017-5-24 | 吴世林 | 100% |
| 7完善导航栏并进行现有页面的整合 | 2017-5-25~2017-5-26 | 王天昊 | 100% |
| 8服务器配置 | 2017-5-25~2017-5-26 | 王天昊 | 100% |

* **问题和关注点**

本周主要任务是编写各种静态页面和进行服务器的配置，需要关注的是静态页面的美化程度有待提高

* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1. 登录注册的后台完善 | 2017-5-31~2017-6-2 | 周钰凯 | 0% |
| 1. 课程管理模块的后台编写 | 2017-5-31~2017-6-2 | 赵静华 | 0% |
| 1. 编写教师列表和教师详情页的后台 | 2017-5-31~2017-6-2 | 吴世林 | 0% |
| 1. 编写课程列表和课程详情的后台 | 2017-5-31~2017-6-2 | 王天昊 | 0% |